**ТОВ «ГЕНЕРАТОРИ ТЕПЛА»**

м.Кропивницький, вул.Виставочна,2г.

Тел.: (097) 912-56-22, E-mail:[kul\_vic@ukr.net](mailto:kul_vic@ukr.net)

**Комерційна пропозиція**

по виготовленню твердопаливного теплогенератора з теплообмінником

Компанія «Генератори тепла» пропонує виготовлення та встановлення твердопаливного теплогенератора з теплообмінником, сумарною потужністю – 1,5 МВт під ключ.

**В перелік робіт входить:**

1. Виготовлення теплогенератора на своїх виробничих потужностях.

2. Доставка теплогенератора до місця монтажу.

3. Встановлення та монтаж теплогенератора.

4. Інсталяція теплогенератора в сушильний комплекс.

5. Пуско-налагоджувальні роботи.

6. Навчання персоналу.

7. Гарантійне та після гарантійне обслуговування.

**Від замовника необхідно буде провести наступні види робіт.**

1. Організувати проживання працівників.
2. Організувати харчування, або умови для приготування їжі працівниками.
3. Підготувати рівний бетонний майданчик.
4. Надати точку підключення електроенергії.
5. Надати автокран для монтажу обладнання.
6. Надати точку підключення електроенергії.
7. Облаштувати навіс над теплогенератором після монтажу.

**Кошторис проекту складається з таких витрат:**

1. Нержавійка (AISI 321- 1700кг) - 340 000 грн.
2. Чорний метал (3000кг) – 120 000 грн.
3. Електроди/дріт чорн і нерж, газова суміш, витратні матеріали - 130 000 грн.
4. Проведення підготовчих робіт - розкрій, вальцування, гільйотинна рубка, підготовчі роботи - 60 000 грн.
5. Виготовлення, цехові витрати – 135 000 грн.
6. Транспорті витрати – 35 000 грн.
7. Виконання робіт по монтажу та запуску – 40 000 грн.
8. Добавлена вартість – 215 000 грн.

Загальна вартість виготовлення та монтажу під ключ теплогенератора з теплообмінником потужністю 1,5 МВт – **1 075 000** **грн.**

*\*До підписання договору кошторис може змінюватись. Сума може корегуватися в залежності до поточних цін, комплектації та побажань замовника.*

Термін виготовлення – 30 робочих днів.

На обладнання надається гарантія – 2 роки.